渐进式降级策略：按代码重度从小到大

基于 CubeSandbox + Incus + Kata Container 混合容器运行时平台的渐进式实施方案

渐进式降级策略：按代码重度从小到大

1. 策略概述

1.1 降级设计目标

全功能 CubeSandbox 混合平台架构涵盖 CubeSandbox 极速沙箱、Kata 安全容器、Incus 系统容器/VM 三运行时，叠加 Kubernetes 编排、KubeVirt VM 管理、Cilium eBPF 网络、Ceph 分布式存储与 TEE 机密计算，功能完整但建设周期达 12–18 个月，初期投入超 5 万行集成代码。渐进式降级策略的核心思想是按代码重度（实现复杂度）从小到大分四级交付，使团队在每一阶段都能获得可运行的基础设施并验证核心价值，而非长期面对”全有或全无”的建设风险。

四个级别的渐进式思路遵循“先可用、再集群、后编排、终全量”的扩展路径。L0 最小可用版（MVP）聚焦单节点虚拟化，零代码开发，当天部署，对标 PVE 单节点基础功能的 30%。L1 基础版引入 Incus 集群、Kata 安全容器与 OVN SDN 网络，以约 5,000 行集成代码实现 1–2 个月交付，覆盖 PVE 50% 功能并在容器安全性上形成超越。L2 标准版接入 Kubernetes 编排、Cilium eBPF 网络与 Ceph 分布式存储，代码重度约 2 万行，周期 3–6 个月，覆盖 PVE 80% 功能。L3 全功能版集成 CubeSandbox 极速沙箱、KubeVirt VM 编排、TEE 机密计算与完整管理平面，对齐全功能架构方案。每级均在前级基础上叠加而非重构，确保升级路径平滑、数据可迁移、投资不浪费。

1.2 代码重度定义

代码重度是衡量组件实现所需工程投入的综合指标，从四个维度评估：代码行数（自研集成代码量）、集成复杂度（API 对接、协议转换、状态同步的困难程度）、运维复杂度（部署、监控、排障的门槛）和依赖深度（上游组件成熟度及版本锁定风险）。每个维度按 1–5 分评分，四项加权平均（权重 3:3:2:2）得到综合代码重度指数。

下表对全功能架构中的 20 个核心组件进行代码重度分级，从低到高排列，为 L0–L3 的渐进式取舍提供量化依据。

| 序号 | 组件 | 代码行数 | 集成复杂度 | 运维复杂度 | 依赖深度 | 综合重度 | L0 | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incus 单节点 (incusd) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | KVM/QEMU (系统包) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | LXC 容器 (incusd 内置) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Linux Bridge + VLAN | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | ZFS/Btrfs 本地存储 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Incus 集群 (Cowsql Raft) | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.8 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | OVN SDN 网络 | ~500 | 3 | 3 | 2 | 2.6 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Kata Containers + containerd | ~1,500 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | RuntimeClass 多隔离级别 | ~500 | 2 | 2 | 3 | 2.0 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Kubernetes 核心 (kubeadm) | 0 | 3 | 4 | 3 | 3.1 | — | — | ✓ | ✓ |
| 11 | Cilium CNI (eBPF) | ~2,000 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | — | — | ✓ | ✓ |
| 12 | Ceph RBD 存储 (Rook) | ~1,000 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | — | — | ✓ | ✓ |
| 13 | KubeVirt VM 编排 | ~3,000 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | — | — | ✓ | ✓ |
| 14 | CubeSandbox 极速沙箱 | ~8,000 | 5 | 4 | 4 | 4.7 | — | — | — | ✓ |
| 15 | CubeVS eBPF/XDP 网络 | ~3,000 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | — | — | — | ✓ |
| 16 | Cloud Hypervisor 深度集成 | ~2,000 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | — | — | — | ✓ |
| 17 | CephFS / RGW (对象存储) | ~1,500 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | — | — | — | ✓ |
| 18 | TEE 机密计算 (CoCo) | ~2,000 | 5 | 5 | 4 | 4.7 | — | — | — | ✓ |
| 19 | 管理平面 (Web UI + CLI) | ~15,000 | 4 | 3 | 4 | 4.1 | — | — | — | ✓ |
| 20 | 统一编排 (Instance CRD/HA) | ~5,000 | 5 | 5 | 4 | 4.7 | — | — | — | ✓ |

上表揭示了关键决策依据：L0 仅启用重度 <1.5 的组件，全部依赖上游二进制分发，零自研代码；L1 将阈值提升至 <3.0，引入 Kata 与 OVN 两大能力增量，自研代码控制在 ~5,000 行（主要集中在 RuntimeClass 适配与 OVN 集成脚本）；L2 引入 K8s 生态后重度跳升，自研代码累积至 ~20,000 行；L3 叠加 CubeSandbox 与 TEE 等高性能高安全组件，总代码量达 50,000+ 行。

1.3 级别总览

| 维度 | L0 MVP | L1 基础版 | L2 标准版 | L3 全功能版 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码重度 | 零代码（<1.5） | 低（~5,000 行） | 中（~20,000 行） | 高（~50,000+ 行） |
| 预计周期 | 当天部署 | 1–2 个月 | 3–6 个月 | 6–12 个月 |
| PVE 功能对标率 | ~30% | ~50% | ~80% | ~100%+ |
| 节点规模 | 单节点 | 3 节点集群 | 10–50 节点 | 50–5,000 节点 |
| 核心新增能力 | VM/容器生命周期、本地存储快照、基础网络 | 集群高可用、安全容器（VM 级隔离）、SDN 多租户 VPC | K8s 编排、eBPF 网络、分布式存储、VM 统一管理 | 极速沙箱、TEE 机密计算、完整管理平面、统一 Instance 抽象 |
| 适用场景 | 开发测试、POC 验证、边缘单节点 | 中小企业虚拟化、多租户容器平台、等保 2.0 基础合规 | 企业私有云、混合负载编排、生产级存储 | AI Agent 平台、金融合规云、全谱系工作负载统一基础设施 |
| 升级路径 | → L1 平滑升级（加入集群） | → L2 需引入 K8s（数据可迁移） | → L3 功能叠加（已有基座不动） | 全功能架构对齐 |

L0 到 L1 的升级是同构扩展——单节点 Incus 加入已有 Cowsql 集群即可，实例与存储池自动同步。L1 到 L2 是异构跃迁——引入 Kubernetes 控制平面后，Incus 集群作为 L2 存储与计算后端被 KubeVirt 和 RuntimeClass 统一管理，已有 VM 和容器通过统一 Instance CRD 纳管。L2 到 L3 是能力补全——在已有 K8s 基座上叠加 CubeSandbox 极速沙箱、TEE 机密计算和自研管理平面，不影响既有工作负载。

2. L0 最小可用版 (MVP)

2.1 设计目标

L0 的设计目标是零代码开发、当天部署、当天可用。该级别不对标 PVE 的集群能力或高级网络功能，而是聚焦虚拟化最核心的能力：在单台物理服务器上创建、运行和管理虚拟机与容器。L0 的核心价值在于最低门槛验证平台技术选型——团队通过实际操作 Incus、KVM/QEMU 和 LXC，验证硬件兼容性、存储后端性能和网络基础功能，为后续级别的建设积累第一手运维经验。L0 同时承担风险对冲角色：即使后续级别因资源或优先级原因延迟，L0 本身已可作为独立虚拟化节点服务于开发测试和轻量生产场景。

2.2 技术栈

L0 技术栈遵循”上游即答案”原则——所有组件均通过系统包管理器安装，不做任何自研集成开发。

Incus 单节点作为管理平面核心。Incus 是 Canonical LXD 的社区分支，采用 Apache 2.0 许可证，由 Linux Containers 社区维护 。单节点模式下 incusd 内置 Cowsql 退化为 SQLite，无需额外数据库部署。Incus 通过统一的 RESTful API 管理 instances、storage-pools 和 networks，将系统容器（LXC）与完整虚拟机（QEMU/KVM）纳入同一管理端点 。

KVM/QEMU 提供硬件虚拟化能力。KVM 以内核模块（kvm.ko、kvm-intel.ko/kvm-amd.ko）形式提供 /dev/kvm 接口，QEMU 通过 Q35 芯片组 + UEFI（OVMF）固件提供完整 PC 兼容机器模型  。Incus 自动调用 QEMU 启动 VM，用户无需直接接触 QEMU 命令行。

LXC 提供系统容器能力。LXC 基于 Linux Namespaces 和 cgroups 构建软件级隔离，共享宿主内核，启动延迟低于 200 ms，内存增量开销约 2 MB 。Incus 将 LXC 封装在统一实例模型中，用户通过相同 API 管理容器与 VM。

Linux Bridge + VLAN 提供基础网络能力。Linux Bridge 是 Incus 默认网络类型，内置 DHCP/DNS 服务 ，通过 VLAN 标签实现简单的网络分段。该方案零依赖、零配置，适合单节点场景。

ZFS/Btrfs 提供本地存储能力。ZFS 是 Incus 和 PVE 均推荐的存储后端，支持 CoW 快照、压缩和去重，每 1 TB 存储约需 1 GB ARC 缓存 。Btrfs 作为轻量替代，RAM 需求显著更低，适合资源受限节点 7。

2.3 部署架构

L0 采用单节点三层架构。最上层为管理面，运行 incusd 守护进程，暴露 REST API（Unix socket + TCP 可选），提供实例生命周期管理、存储池配置和网络定义能力。管理面同时内嵌 Cowsql（单节点退化为 SQLite），持久化所有配置与实例元数据。中间层为虚拟化层，KVM 内核模块提供硬件虚拟化支撑，QEMU 执行完整 VM 的启动与 I/O 处理；LXC 库被 incusd 动态调用，创建和管理系统容器。最下层为基础设施层，包括物理 CPU（Intel VT-x / AMD-V）、物理网卡、本地磁盘（推荐 NVMe SSD）以及 ZFS/Btrfs 文件系统。

数据流分为管理流与实例流两条路径。管理流从用户 CLI（incus 命令）或 Web 终端出发，通过 Unix socket 与本地 incusd 通信，完成实例创建、配置修改和状态查询。实例流从 incusd 出发，通过 liblxc API 创建容器或生成 QEMU 命令行启动 VM；VM 网络通过 Linux Bridge 与宿主机物理网卡桥接，容器网络通过 veth pair 接入同一 Bridge；存储 I/O 直接落盘到 ZFS/Btrfs 数据集。

2.4 能力清单

| 能力域 | 功能项 | L0 支持状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| VM 生命周期 | 创建/启动/停止/删除 VM | ✓ | 通过 QEMU/KVM，支持 x86_64 |
|  | CPU/内存热插拔 | ✗ | 需集群模式下的实时迁移支持 |
|  | 在线迁移 | ✗ | 单节点无法迁移 |
|  | 快照/回滚 | ✓ | ZFS/Btrfs 原生快照，O(1) 元数据操作 |
| 容器管理 | 创建/启动/停止/删除 LXC 容器 | ✓ | 系统容器，共享宿主内核 |
|  | 应用容器 (Docker 兼容) | ✓ | Incus 支持 OCI 镜像运行 |
|  | 容器实时迁移 | ✗ | 需集群模式 |
| 存储 | 本地 ZFS/Btrfs 池 | ✓ | 完整 CoW 快照、压缩、去重 |
|  | 存储快照 | ✓ | 近乎瞬时创建 7 |
|  | 存储配额 | ✓ | 实例级磁盘限制 |
|  | 分布式存储 (Ceph) | ✗ | 单节点不支持 Ceph 集群 |
| 网络 | Linux Bridge + DHCP/DNS | ✓ | Incus 默认桥接网络 |
|  | VLAN 分段 | ✓ | 802.1Q 标签隔离 |
|  | SDN / VPC | ✗ | 需 OVN |
|  | 网络 ACL | ✗ | 需 OVN 或集群模式 |
| 安全 | VM 硬件级隔离 | ✓ | KVM 独立 Guest 内核 |
|  | 容器 seccomp/AppArmor | ✓ | LXC 默认安全 Profile |
|  | 安全容器 (独立内核) | ✗ | 需 Kata Containers |
| 管理 | REST API + CLI | ✓ | Incus 原生 API |
|  | Web UI | ✗ | 需自研或第三方 |
|  | 集群管理 | ✗ | 单节点 |
|  | 多租户 RBAC | ✗ | 单用户模式 |

L0 覆盖了虚拟化最核心的 30% 功能——实例生命周期管理、本地存储快照和基础网络连通性。未覆盖的 70% 集中在集群高可用、高级网络、安全容器和管理平面四个领域，这些将在 L1–L3 逐步补齐。

2.5 与 PVE 对标

PVE 单节点部署提供以下功能：基于 QEMU/KVM 的 VM 管理、基于 LXC 的容器管理、基于 ZFS/LVM 的本地存储、基于 Linux Bridge 的网络以及 ExtJS Web UI  。L0 与 PVE 单节点在技术栈上高度重叠，均依赖 QEMU/KVM + LXC + ZFS + Linux Bridge 这一成熟组合。

L0 已覆盖的 PVE 功能包括：VM 完整生命周期管理（PVE 通过 pvedaemon 管理，L0 通过 incusd 管理）；LXC 容器管理；ZFS 存储池与快照；Linux Bridge 网络与 VLAN；REST API 管理接口（PVE 的 pveproxy 提供 HTTP API，Incus 原生提供 OpenAPI 规范 API 2）。

L0 未覆盖的 PVE 功能包括：Web UI（PVE 的 ExtJS 界面经过 15 年迭代 8，L0 仅提供 CLI）；备份/恢复（PVE 内置 vzdump 工具支持增量备份）；防火墙（PVE 提供基于 iptables 的节点级防火墙）；模板市场（PVE 提供 Turnkey Linux 等预构建模板下载）。这些差距在 L2（Web UI 自研）和 L1–L3（备份、防火墙能力逐步叠加）中补齐。

2.6 部署步骤

L0 部署在单台 Ubuntu 22.04/24.04 服务器上执行，全过程约 30 分钟：

# 1. 启用 KVM 虚拟化
sudo apt update && sudo apt install -y qemu-kvm libvirt-daemon-system
lsmod | grep kvm  # 确认 kvm_intel / kvm_amd 已加载

# 2. 安装 ZFS（推荐）或 Btrfs
sudo apt install -y zfsutils-linux
sudo zpool create incus-pool /dev/nvme0n1

# 3. 安装 Incus（通过官方 APT 仓库）
curl -fsSL https://pkgs.zabbly.com/key.asc | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/zabbly.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/zabbly.gpg] https://pkgs.zabbly.com/incus/stable $(lsb_release -cs) main" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/zabbly-incus-stable.list
sudo apt update && sudo apt install -y incus

# 4. 初始化 Incus（交互式向导，全默认即可）
sudo incus admin init

# 5. 创建测试 VM
incus launch images:ubuntu/24.04/cloud test-vm --vm

# 6. 创建测试容器
incus launch images:ubuntu/24.04/cloud test-ct

# 7. 查看运行实例
incus list

# 8. 创建存储快照
incus storage volume snapshot create incus-pool test-vm vm-snap-01

# 9. 配置桥接网络（默认已创建，按需调整）
incus network show incusbr0

# 10. 启用 TCP API 访问（可选，用于远程管理）
incus config set core.https_address :8443

以上 10 步完成后，即可获得一个功能完整的单节点虚拟化平台，支持 VM 与容器的并行运行、存储快照和基础网络连通。全部配置通过 incus CLI 管理，REST API 可通过任意 HTTP 客户端调用。

3. L1 基础版

3.1 设计目标

L1 在 L0 的单节点虚拟化基础上，向三个方向扩展：集群高可用（Incus 集群模式）、安全容器（Kata Containers 引入 VM 级隔离）和SDN 网络（OVN 多租户 VPC）。设计约束为代码重度低（~5,000 行集成代码）、周期可控（1–2 个月交付），使中小企业或部门级虚拟化平台能够在有限资源下获得生产级能力。

L1 的核心价值主张是“PVE 50% 功能 + 容器安全性超越 PVE”。PVE 的容器支持限于 LXC 共享内核 ，在多租户场景下存在内核逃逸风险（Dirty Pipe、Leaky Vessels 等 CVE ）；L1 通过 Kata Containers 为每个容器提供独立 Guest OS 内核 ，共享内核攻击无法穿透，在安全性维度上形成对 PVE 的差异化优势。该优势在中国市场尤为关键——等保 2.0 明确要求多租户场景使用安全容器实现内核级强隔离 。

3.2 技术栈（在 L0 基础上增加）

Incus 集群（Cowsql Raft） 将管理平面从单节点扩展为 3 节点高可用集群。Cowsql 是从 Dqlite fork 的分布式 SQLite 实现，基于 Raft 共识提供数据复制、容错与自动故障转移 。集群默认配置（3 投票成员）可承受 1 个节点离线，无需外部 etcd 或数据库。实例放置基于资源约束自动选择节点，VM 实时迁移通过自动计算 CPU 基线能力集实现 。

Kata Containers + containerd 提供安全容器运行时。Kata 将每个 Pod 运行在独立的轻量级虚拟机中，通过 KVM 硬件虚拟化实现内核级隔离 12。Kata 3.0 引入 Rust 编写的 runtime-rs、内置 Dragonball VMM 和 virtio-fs 默认存储 ，Cloud Hypervisor 后端可实现 ~200 ms 启动 。containerd 作为容器生命周期管理器，通过 Shim v2 API 与 Kata 集成。

RuntimeClass 多隔离级别 实现 Kubernetes 风格的运行时选择机制。尽管 L1 尚未引入完整的 Kubernetes 控制平面，但 RuntimeClass 的语义——工作负载按类型自动路由到匹配的运行时——通过 Incus 的 profiles 和自定义脚本实现等效功能。两种隔离级别覆盖主要场景：系统容器/VM（Incus 原生）和安全容器（Kata VM 级隔离）。

OVN SDN 网络 将基础 Linux Bridge 升级为软件定义网络。OVN 提供逻辑交换机、逻辑路由器、DHCP/DNS 服务、网络 ACL 和负载均衡 ，每个租户可分配独立 VPC，VPC 间通过 VNI 在数据链路层完全隔离 16。Incus 从 6.3 版本起使用原生 OVSDB 客户端与 OVN 交互 。

3.3 部署架构

L1 采用 3 节点集群架构，每节点承担控制与计算双重角色。控制平面由 Cowsql Raft 集群 构成——3 个投票成员通过 Raft 共识复制 Incus 配置与实例元数据，任意 1 节点故障不影响仲裁。每个节点运行 incusd 守护进程，集群模式下所有节点共享统一 API 端点，用户可在任意节点执行管理操作。

计算平面在每个节点上并行运行三种运行时：QEMU/KVM 处理完整 VM（长生命周期、兼容性要求高），LXC 处理系统容器（轻量、共享内核可接受），Kata Containers 处理安全容器（多租户、不可信代码）。Kata 通过 containerd 和 containerd-shim-kata-v2 接入，与 Incus 管理的 VM/容器共存于同一节点。

网络平面采用双轨架构：LXC 容器和 VM 默认使用 Linux Bridge（L0 兼容路径），需要高级隔离的实例通过 OVN 逻辑网络接入。OVN 的 ovn-northd 将逻辑配置转换为 OpenFlow 流表，ovn-controller 下发到每个节点的 OVS 实例 。租户 A 的实例接入 OVN 逻辑交换机 A（VNI 1001），租户 B 的实例接入逻辑交换机 B（VNI 1002），两者在数据链路层完全隔离。

新增组件相对于 L0 包括：Cowsql 集群通信层（节点间 Raft 日志复制）、containerd + containerd-shim-kata-v2（Kata 生命周期管理）、Kata 运行时与 VMM 二进制、OVN 控制平面（ovn-northd、ovn-sb、ovn-nb）与 OVS 数据平面（ovn-controller、ovs-vswitchd）。

3.4 能力清单

| 能力域 | 功能项 | L1 新增状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集群 | 3 节点高可用 | ✓ 新增 | Cowsql Raft，容忍 1 节点故障 |
|  | 自动故障转移 | ✓ 新增 | 数据库层面自动切换 Leader |
|  | 跨节点实时迁移 | ✓ 新增 | VM 在线迁移（需共享存储）15 |
|  | 集群组/亲和性调度 | ✓ 新增 | 按资源特征分组放置实例 |
| 安全容器 | VM 级容器隔离 | ✓ 新增 | Kata MicroVM，独立 Guest 内核 12 |
|  | OCI 镜像兼容 | ✓ 新增 | Docker Hub 生态直接使用 |
|  | seccomp + AppArmor | ✓ 新增 | 多层安全加固 |
| SDN 网络 | 多租户 VPC | ✓ 新增 | OVN 逻辑网络，VNI 隔离 |
|  | 网络 ACL | ✓ 新增 | 有状态/无状态规则 18 |
|  | DHCP/DNS 服务 | ✓ 新增 | OVN 内置 |
|  | 负载均衡 | ✓ 新增 | OVN 虚拟 IP |
| 运行时选择 | Incus (VM/LXC) / Kata 自动路由 | ✓ 新增 | 基于实例类型自动选择运行时 |
| 未覆盖 | Kubernetes 编排 | — | L2 引入 |
|  | eBPF/XDP 高性能网络 | — | L2 引入 Cilium |
|  | 分布式存储 (Ceph) | — | L2 引入 |
|  | Web UI | — | L3 自研 |
|  | 极速沙箱 (<60ms) | — | L3 引入 CubeSandbox |

L1 新增的三项核心能力形成了显著的价值增量：集群高可用将单点故障风险降至最低，安全容器解决了多租户场景的核心痛点，SDN 网络实现了云级别的租户隔离。这三项能力叠加后，L1 已具备作为中小企业生产虚拟化平台的完整资质。

3.5 RuntimeClass 隔离设计

L1 通过两套隔离机制覆盖不同信任级别的工作负载。Incus 原生路径管理系统容器（LXC）和完整 VM（QEMU/KVM），适合可信内部应用和对兼容性要求高的遗留工作负载。Kata 路径管理安全容器，每个容器运行在独立 MicroVM 中，适合多租户 SaaS、不可信代码执行和等保 2.0 合规场景。

尽管 L1 尚未部署完整的 Kubernetes，但 RuntimeClass 的语义通过 Incus profile 和自定义调度脚本实现。以下为等效于 K8s RuntimeClass 的 YAML 配置示例，展示两种隔离级别的资源开销与调度约束：

# --- Incus 原生路径：系统容器 / 完整 VM ---
# 等效 RuntimeClass: incus
apiVersion: node.k8s.io/v1
kind: RuntimeClass
metadata:
  name: incus
handler: io.containerd.incus.v2
overhead:
  podFixed:
    memory: "64Mi"       # incusd 管理开销
    cpu: "50m"
scheduling:
  nodeSelector:
    runtime.incus: "true"
---
# --- Kata 安全容器路径：VM 级隔离 ---
apiVersion: node.k8s.io/v1
kind: RuntimeClass
metadata:
  name: kata
handler: io.containerd.kata.v2
overhead:
  podFixed:
    memory: "256Mi"      # Guest kernel (~50MB) + VMM (~20MB) + virtiofsd
    cpu: "250m"
scheduling:
  nodeSelector:
    runtime.kata: "true"

在 L1 的实际部署中，上述 RuntimeClass 语义通过以下机制等效实现：Incus profile 定义实例类型（lxc、qemu、kata），自定义调度脚本根据实例的 security.level 标签决定调用 incusd 原生 API 还是 containerd/Kata 路径。当用户创建实例时，security.level=standard 走 Incus 原生路径（LXC 共享内核），security.level=high 走 Kata 路径（独立 Guest 内核）。这种设计确保 L1 到 L2 升级时，RuntimeClass 配置可直接迁移到 Kubernetes 原生机制，无需重构调度逻辑。

3.6 与 PVE 对标

L1 覆盖 PVE 约 50% 的功能。在已覆盖维度上，L1 实现了 PVE 的核心集群能力（Corosync + pmxcfs 等效于 Cowsql Raft）、完整的 VM/容器生命周期管理、以及 ZFS 存储快照。在网络层面，OVN SDN 提供的 VPC 隔离能力实际上超越了 PVE 的 Linux Bridge + VLAN 方案——PVE 的 SDN 功能（VXLAN/EVPN）需要额外配置且文档有限 ，而 L1 的 OVN 集成通过 Incus 原生 API 一键启用。

在容器安全性维度上，L1 已超越 PVE。PVE 的容器支持限于 LXC，共享宿主内核，已知存在逃逸风险（Dirty Pipe CVE-2022-0847、Leaky Vessels CVE-2024-21626 等 11）。L1 通过 Kata Containers 为每个容器提供独立 Guest OS 内核 12，共享内核攻击无法穿透到宿主机，隔离强度从”软件级命名空间”跃升为”硬件级虚拟化”。在中国等保 2.0 合规场景下，这一差异具有决定性意义——等保条款明确要求多租户容器使用安全容器实现内核级强隔离 13，PVE 的 LXC 方案在严格合规场景下存在合规缺口，而 L1 的 Kata 路径天然满足要求。

L1 仍未覆盖的 PVE 功能包括：Web UI（L3 建设）、Ceph 分布式存储集成（L2 建设）、完整 HA 故障转移（PVE 的 pve-ha-manager 提供 VM 级自动恢复 ，L1 仅实现数据库层面 HA）、Terraform Provider（L2 建设）以及 RBAC 权限系统（L3 建设）。

3.7 升级路径（从 L0 到 L1）

从 L0 单节点升级到 L1 集群的升级路径设计遵循“数据优先、零停机、可回滚”原则。

步骤 1：准备两个新节点。在新硬件上安装与 L0 节点相同的系统环境（Ubuntu 22.04/24.04 + KVM + ZFS），执行 Incus 安装（同 L0 部署步骤 1–4），但不执行 incus admin init。

步骤 2：将 L0 节点提升为集群候选。在 L0 节点上执行：

incus cluster enable $(hostname)  # 生成集群加入令牌

步骤 3：新节点加入集群。在新节点上执行：

incus cluster join <token>  # 使用步骤 2 生成的令牌加入

重复此步骤将第二个新节点加入。3 节点集群形成后，Cowsql 自动建立 Raft 仲裁。

步骤 4：安装 Kata Containers 和 OVN。在每个节点上执行：

# 安装 containerd + Kata
sudo apt install -y containerd kata-containers
# 配置 containerd 注册 Kata 运行时
sudo mkdir -p /etc/containerd && containerd config default | sudo tee /etc/containerd/config.toml
# 安装 OVN
sudo apt install -y ovn-central ovn-host ovn-controller-vtep openvswitch-switch

步骤 5：验证集群状态：

incus cluster list          # 确认 3 节点状态为 ONLINE
incus list                  # 确认 L0 原有实例可见
incus launch images:ubuntu/24.04/cloud test-kata --profile=kata  # 验证 Kata 路径
incus network create ovn-net01 network=ovnbridge ipv4.address=10.100.1.1/24  # 验证 OVN

数据迁移策略：L0 的实例数据存储在本地 ZFS 池中，升级过程中不做任何数据移动——实例元数据通过 Cowsql Raft 同步到新节点，实例磁盘数据保留在原始 L0 节点的 ZFS 池中。当实例被显式迁移到新节点时，Incus 通过 ZFS send/receive 在线传输磁盘数据。存储池的分布式扩展（Ceph RBD）在 L2 阶段实现。

回滚策略：若升级过程中出现不可恢复故障，任意一个保留 L0 快照的节点可通过 incus cluster disable 退出集群，恢复为独立 L0 节点运行。建议在升级前对 ZFS 存储池执行全量快照备份。

L1 建设完成后，平台已具备作为中小企业虚拟化基础设施的全部核心能力。下一步 L2 将引入 Kubernetes 编排层、Cilium eBPF 网络和 Ceph 分布式存储，将节点规模从 3 节点扩展至 10–50 节点，覆盖 PVE 80% 功能并向企业私有云演进。

4. L2 标准版

4.1 设计目标

L2 标准版在 L1 基础版的技术底座上，引入 CubeSandbox 极速沙箱、Kubernetes 编排、eBPF 加速网络和分布式存储四大能力模块，使平台从”单节点虚拟化管理器”进化为”AI Agent 就绪的分布式虚拟化平台”。该级别的核心设计指标为：代码量约 20{,}000 行（含 L1 基座），开发周期 3–4 个月，团队规模 8–15 人。

L2 的关键场景扩展指向 AI Agent 代码执行市场。L1 已具备完整的 LXC/KVM 生命周期管理能力，但缺乏面向高并发、低延迟沙箱场景的技术栈。CubeSandbox 的 <60 ms 冷启动 [^Dim01-80^] 与单节点 2{,}000+ 并发密度 [^Dim01-75^] 填补了此缺口。同时，Kubernetes + KubeVirt 编排层的引入使 VM 和容器成为一等公民，平台从”手动管理”转向”声明式编排”，为上层自动化和弹性伸缩奠定基础。Ceph 分布式存储的集成则将数据持久化从单节点扩展到集群级，支撑有状态工作负载的多副本高可用部署。

4.2 技术栈（在 L1 基础上增加）

L2 在 L1 的 Incus + Kata + containerd 三运行时已验证基础上，增加以下技术组件：

CubeSandbox 极速沙箱。基于 Cloud Hypervisor 深度裁剪的 MicroVM 管理器，通过资源池预置（Resource Pool Pre-provisioning）与 CoW 快照克隆实现 <60 ms 冷启动 [^Dim01-80^]。核心组件包括 CubeAPI（REST 网关）、CubeMaster（集群调度器）、Cubelet（节点代理）、CubeShim（containerd Shim v2 实现）和 CubeVS（eBPF/XDP 虚拟交换机）。CubeShim 以 Rust 实现，通过 ttrpc over vsock 与 VM 内 cube-agent 通信 [^Dim01-76^]。

Cilium CNI（eBPF 加速）。替代传统 kube-proxy，基于 eBPF 实现 O(1) 复杂度的服务查找与 NetworkPolicy 执行，Pod-to-Pod 吞吐量达 9.2 Gbps，转发延迟仅 2–5 μs [^Dim07-24^]。Cilium 同时承担集群东西向流量负载均衡和网络策略执行职责。

Ceph 分布式存储（Rook CSI）。通过 Rook Operator 自动化部署 Ceph 集群，提供 RBD 块存储、CephFS 共享文件系统和 RGW 对象存储三种访问接口 [^Dim08-211^]。CSI 驱动实现 Kubernetes 原生卷管理（动态供给、快照、扩容）。

Kubernetes + KubeVirt 编排。Kubernetes 1.29+ 作为控制平面，KubeVirt 通过 CRD 将 VM 纳入 K8s 管理范畴，virt-controller/virt-handler/virt-api 三组件实现 VM 生命周期管理 [^Dim06-18^]。RuntimeClass 机制将 cube/kata-clh/incus 三种运行时统一接入调度系统 [^Dim06-19^]。

基础 Web UI。基于 Vue 3 + Vite 的现代化管理界面，优先实现仪表盘（资源概览）、实例列表（CRUD 操作）和 VNC 控制台（noVNC 集成）三大核心功能 [^Dim11-1182^]。

4.3 部署架构

L2 标准版的最小生产集群由 5 个节点组成，采用”3 控制 + 2 计算”拓扑：

控制节点 × 3（各 16 vCPU / 64 GB 内存 / 2× SSD）。运行 Kubernetes 控制平面组件（API Server、etcd、Scheduler、Controller Manager）、KubeVirt 控制组件（virt-controller、virt-api）、Cilium 控制平面、Rook Ceph Operator 和 MON/Manager 守护进程。三个控制节点构成 etcd 高可用集群（Raft 共识，容忍 1 节点故障），同时承载 Ceph MON 仲裁。

计算节点 × 2（各 32 vCPU / 128 GB 内存 / NVMe SSD）。运行 kubelet、KubeVirt virt-handler、containerd（含 CubeShim/Kata Shim/Incus 适配器）、Cilium Agent（eBPF 数据面）、Ceph OSD 守护进程和 Cubelet 沙箱代理。计算节点是实际工作负载的承载者，支持 MicroVM、安全容器、系统容器和完整 VM 四种实例类型的混合部署。

与 L1 单节点架构相比，L2 的关键差异体现在三个维度。分布式控制平面：L1 的 Incus 本地数据库（SQLite）升级为 L2 的 etcd 分布式存储，集群状态从单机持久化演进为跨节点强一致。网络加速：L1 的标准 Linux Bridge + iptables 替换为 Cilium eBPF 数据面，服务查找复杂度从 O(N) 降至 O(1)，转发延迟从 50–200 μs 降至 2–5 μs [^Dim07-232^]。存储扩展：L1 的本地 ZFS/LVM 存储池之上叠加 Ceph RBD 分布式存储层，有状态工作负载可在集群范围内迁移而不丢失数据。

4.4 能力清单

L2 标准版在 L1 基础上新增四项核心能力：

| 新增能力 | 技术实现 | 关键指标 | 场景价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 极速沙箱 | CubeSandbox + CoW 快照克隆 | 冷启动 <60 ms，并发 P95=90 ms [^Dim01-80^] | AI Agent 代码执行、Serverless 函数 |
| K8s 原生编排 | Kubernetes + KubeVirt + RuntimeClass | 声明式 YAML 管理，HPA 弹性伸缩 [^Dim06-19^] | 云原生应用部署、CI/CD 流水线 |
| eBPF 高性能网络 | Cilium CNI + CubeVS XDP | 24 Mpps 单核转发，2–5 μs 延迟 [^Dim01-170^] | 高密度多租户、微服务通信 |
| 分布式存储 | Ceph RBD + Rook CSI | 三副本冗余，线性扩展 [^Dim08-211^] | 有状态应用、数据库持久化 |

下表汇总 L2 支持与不支持的完整功能集：

| 功能域 | L2 支持 | L2 不支持（留待 L3） |
| --- | --- | --- |
| 实例生命周期 | 创建/启停/暂停/恢复/删除（全运行时） | 热迁移、在线快照回滚 |
| 运行时类型 | MicroVM（cube）+ 安全容器（kata-clh）+ 系统容器/VM（incus） | GPU 直通、TEE 机密计算 |
| 网络 | Cilium eBPF Pod 网络、Service LB、NetworkPolicy、CubeVS 沙箱网络 | OVN SDN、L7 策略、IPv6 完整支持 |
| 存储 | 本地 ZFS/LVM + Ceph RBD 分布式存储、CSI 快照 | CephFS/RGW、增量备份、去重 |
| 编排 | K8s 声明式编排、RuntimeClass 调度、资源配额 | 多集群联邦、高级调度算法 |
| 管理界面 | 基础仪表盘、实例 CRUD、VNC 控制台 | RBAC、LDAP/AD 集成、审计日志 |
| 监控 | Prometheus + Grafana 指标采集 | Alertmanager 告警、日志聚合 |
| 高可用 | K8s Pod 自修复、Ceph 存储多副本 | VM 级 HA 故障转移、Watchdog |

L2 功能覆盖约达 PVE 的 75%。未覆盖的 25% 集中在企业治理（RBAC、审计）、高级 HA（自动故障转移）和完整备份恢复系统三个领域，这些功能在 L3 企业版中实现。

4.5 RuntimeClass 三运行时调度

L2 标准版通过 RuntimeClass 机制实现三种运行时的统一调度，工作负载按特征自动分配至最优执行路径：

| RuntimeClass | Handler | 运行时 | 适用工作负载 | 隔离级别 | 冷启动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cube | io.containerd.cube.v2 | CubeSandbox MicroVM | AI Agent 代码执行、毫秒级沙箱 | 独立 Guest 内核 + eBPF 网络隔离 | <60 ms |
| kata-clh | io.containerd.kata.v2 | Kata + Cloud Hypervisor | 多租户安全容器、OCI 应用 | 独立 Guest 内核（VM 级） | ~200 ms |
| incus | io.containerd.incus.v2 | Incus LXC/QEMU | 系统容器、完整 VM、有状态服务 | 命名空间（LXC）/ 硬件虚拟化（VM） | 秒级 |

工作负载的自动分配策略基于声明式标签选择。平台提供默认规则：Pod 注解 agent-type: code-execution 自动路由至 cube；注解 security-level: high 路由至 kata-clh；注解 instance-type: vm 路由至 incus-vm。用户可在 Pod Spec 中显式指定 runtimeClassName 覆盖默认规则 [^Dim06-19^]。调度器通过 RuntimeClass 的 scheduling.nodeSelector 确保 cube 工作负载仅调度到预装 CubeSandbox 运行时的节点，避免异构运行时在不兼容节点上的调度失败。

4.6 与 PVE 对标

L2 标准版覆盖 PVE 约 75% 的核心功能。在功能对等的基础上，L2 在五个维度上形成对 PVE 的明确超越：

MicroVM 启动速度。CubeSandbox <60 ms 冷启动 [^Dim01-80^] 对比 PVE QEMU/KVM 秒级至分钟级启动 [^Dim01-246^]，快两个数量级。此能力直接支撑 AI Agent 实时代码执行和 Serverless 弹性扩缩容场景，是 PVE 技术栈无法触及的市场空间。

Kubernetes 原生编排。L2 的 VM 和容器均为 Kubernetes 一等公民，通过 KubeVirt CRD 统一管理，HPA 水平扩缩容、滚动更新、自动重启等能力原生可用 [^Dim06-19^]。PVE 的容器支持限于 LXC，K8s 集成需额外部署完整集群，且 PVE HA 与 K8s 调度器互不感知。

eBPF 高性能网络。CubeVS 单核 24 Mpps [^Dim01-170^] 与 Cilium 2–5 μs 转发延迟 [^Dim07-24^] 对比 PVE 传统 Linux Bridge + iptables 的 50–200 μs 延迟 [^Dim07-232^]，在高密度多租户场景下性能优势达 10–40 倍。

安全容器隔离。Kata MicroVM 提供 VM 级隔离，共享内核攻击（Dirty Pipe、Leaky Vessels）无法逃逸 [^Dim03-311^]。PVE 的 LXC 共享宿主机内核，在严格多租户场景下存在逃逸风险。

等保 2.0 合规。中国等保 2.0 标准要求安全容器实现内核级强隔离 [^Dim09-535^]。L2 的 Kata + CubeSandbox 双 MicroVM 运行时天然满足等保要求，PVE 的 LXC 方案不满足等保三级以上的隔离标准。

4.7 升级路径（从 L1 到 L2）

从 L1 基础版升级至 L2 标准版需执行以下步骤：

第一步：控制平面扩展。将 L1 的单节点 Incus 实例升级为 3 节点 etcd 集群。建议采用滚动方式：先在现有节点部署 etcd 单节点，再逐步加入两个新控制节点。此阶段需暂停实例创建操作，已有运行实例不受影响。

第二步：运行时集成。在计算节点上部署 CubeSandbox 组件（Cubelet、CubeShim、CubeHypervisor），通过 containerd 配置注册 io.containerd.cube.v2 handler。同时部署 Kata 3.x + Cloud Hypervisor 后端，注册 io.containerd.kata.v2 handler。验证 RuntimeClass 调度正常后，创建测试 Pod 确认三种运行时均工作。

第三步：网络切换。安装 Cilium CNI（推荐 1.15+），启用 eBPF kube-proxy 替代。切换期间建议采用并行运行策略：新旧 CNI 共存 1–2 个运维周期，确认 Service 连通性和 NetworkPolicy 生效后再移除旧网络栈。

第四步：存储扩展。通过 Rook Operator 部署 Ceph 集群，先以 3 个 MON + 2 个 OSD 的最小规模启动。创建 StorageClass（replicated-block 用于 RBD，shared-fs 用于 CephFS），逐步将有状态 PVC 从本地存储迁移至 Ceph 分布式存储。

第五步：Web UI 部署。部署基础仪表盘和 noVNC 控制台，与 Incus OpenAPI 和 Kubernetes API 对接。此阶段 UI 功能有限，但已覆盖最常用的实例管理和远程操作场景。

升级风险主要来自 CNI 切换期间的瞬时网络中断。建议在维护窗口执行，并准备回滚脚本（保留旧 CNI 配置 7 天）。

5. L3 企业版

5.1 设计目标

L3 企业版是全功能方案的最终形态，代码量 50{,}000+ 行（含 L2 基座），开发周期 6–12 个月，团队规模 15–30 人。该级别直接对标 PVE 企业版，并在 MicroVM 速度、云原生编排和 AI Agent 支持三个维度形成超越。L3 的目标用户为需要生产级治理、多租户安全和混合云部署能力的中大型企业。

L3 的核心设计哲学是”治理优先”——在 L2 已具备强大执行能力的基础上，补充企业级治理功能：RBAC 多租户权限、LDAP/AD 统一认证、HA 自动故障转移、完整备份恢复、审计合规。这些功能是平台从”技术验证”走向”生产部署”的必要条件。

5.2 技术栈（在 L2 基础上增加）

Hyper-V 后端（MSHV 加速器）。通过 QEMU 10.2+ 的 -accel mshv 选项，使 Linux VMM 直接利用 Hyper-V 虚拟化能力，相比传统嵌套虚拟化提升 20–40% 性能 [^Dim04-212^]。此能力使平台覆盖”Windows Server + Linux VM”的混合云场景。

完整 Web UI + RBAC + LDAP/AD。基于 Vue 3 的完整管理界面覆盖 VM/容器全生命周期、远程控制台（noVNC + xterm.js）、资源监控仪表盘和集群管理。RBAC 系统基于 Kubernetes RBAC 扩展，叠加 Incus Project 隔离，实现”集群–项目–实例”三级权限模型 [^Dim11-1182^]。认证集成支持 LDAP/AD、OAuth2/OIDC 和本地用户三种模式。

HA 自动故障转移。基于 Pacemaker + Corosync 实现 VM 级自动故障检测与转移，配置 STONITH 机制防止脑裂 [^Dim12-490^] [^Dim12-517^]。Watchdog 软看门狗监控 VM 健康状态，故障检测时间 <30 秒，自动恢复时间 <2 分钟。

GPU/PCI 设备直通。基于 VFIO 实现 PCIe 设备透传，支持 NVIDIA GPU、FPGA 和智能网卡。AI 工作负载（TensorFlow、PyTorch）可直接访问 GPU 硬件，无需虚拟化层转译开销 [^Dim01-192^]。

备份恢复系统。集成 restic 实现增量备份，支持文件级和卷级恢复。长期演进方向为自研内容定义分块（CDC）去重引擎，目标达到 PVE Proxmox Backup Server 级别的 6–12x 存储效率 。

TEE 机密计算。通过 Confidential Containers（CoCo）项目集成 Intel TDX/AMD SEV 可信执行环境，将可信计算基缩减至最小 [^Dim03-102^]。适合金融交易、医疗数据处理和 AI 模型保护等高机密性场景。

多区域联邦集群。基于 KubeFed 或 Cluster API 实现跨地域集群统一管理，支持工作负载跨可用区部署和灾备切换 [^Dim12-449^]。

5.3 升级路径（从 L2 到 L3）

从 L2 到 L3 的升级遵循四阶段实施路线，与原报告第九章路线图一致：

Phase 1（M1–M3）：核心运行时加固。重点解决 L2 的技术债务：CubeSandbox 开源生态跟踪（预计 2026 年 4 月开源）、eBPF 三层冲突问题调优（CubeVS + Cilium + eBPF LSM 资源配额规范化）、Ceph 集群生产级调优（OSD 亲和性、PG 数量优化）。

Phase 2（M4–M6）：集群与 Incus 增强。引入 Incus 集群模式（Cowsql Raft 分布式数据库 [^Dim12-516^]），实现 3–50 节点的集群状态强一致。部署 OVN SDN 替代基础 VLAN，提供 VPC 级别的多租户网络隔离 [^Dim02-357^]。基础 Web UI 升级为完整管理界面，新增集群拓扑视图和实时监控仪表盘。

Phase 3（M7–M9）：企业特性。交付 RBAC 权限系统、LDAP/AD 认证集成、HA 自动故障转移（Pacemaker + STONITH [^Dim12-517^]）、备份恢复系统（restic 增量备份）和 Terraform Provider。此阶段结束时平台满足等保 2.0 合规要求，达到”企业就绪”状态。

Phase 4（M10–M12）：高级特性。部署 MSHV 加速器（评估 libvirt 补丁成熟度后切换 [^Dim04-212^]）、TEE 机密计算（CoCo + Intel TDX/AMD SEV）、GPU 直通（VFIO）和多区域联邦集群。此阶段交付 GA 版本，覆盖”Windows + Linux + AI Agent”三大工作负载场景。

6. 决策矩阵与升级策略

6.1 选择指南

下表按团队规模、预算、时间约束和场景需求四个维度，提供级别选择的决策参考：

| 团队规模 | 预算（人月） | 时间约束 | 核心场景 | 推荐级别 | 关键理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 人 | 0.5 | 2 周 | 个人开发测试 | L0 | 最小可用，零基础设施成本 |
| 2–5 人 | 4–6 | 2 个月 | 中小团队容器化部署 | L1 | 基础虚拟化能力，快速验证技术栈 |
| 8–15 人 | 24–36 | 3–4 个月 | AI Agent 平台、多租户 SaaS | L2 | 极速沙箱 + K8s 编排，Agent 场景就绪 |
| 15–30 人 | 90–180 | 6–12 个月 | 企业私有云、混合云 | L3 | 完整治理能力，对标 PVE 企业版 |
| 30+ 人 | 180+ | 12 个月+ | 超大规模多云联邦 | L3+ 定制 | 联邦集群 + 自研调度，全量功能 |

选择时需重点考虑场景与级别的匹配度：若核心需求是 AI Agent 代码执行（毫秒级响应、高并发密度），L2 是最低可行起点——L1 缺乏 CubeSandbox 的极速沙箱能力，无法满足 Agent 场景的延迟要求。若核心需求是企业虚拟化替代（对标 PVE），L2 已覆盖 75% 功能，可作为过渡方案先行上线，再通过 L3 补齐 RBAC、HA 和备份等企业特性。

6.2 升级路径总览

| 升级路径 | 关键动作 | 新增核心能力 | 主要风险 | 预估工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 → L1 | 安装 Incus + Kata + containerd；配置本地存储池 | LXC/KVM 生命周期管理、基础网络存储 | 单点故障、无高可用 | 2 周 |
| L1 → L2 | 部署 K8s 控制平面；集成 CubeSandbox；切换 Cilium CNI；扩展 Ceph 存储 | 极速沙箱、K8s 编排、eBPF 网络、分布式存储 | CNI 切换网络中断、Ceph 运维复杂度 | 3–4 个月 |
| L2 → L3 | 实施 RBAC/LDAP；部署 Pacemaker HA；开发完整 Web UI；集成 MSHV/GPU/TEE | 企业治理、自动故障转移、混合云、机密计算 | Web UI 消耗 40% 资源 [^Dim11-1182^]、HA 消耗 25% 资源 | 6–9 个月 |

升级的核心原则是”滚动演进、能力累积”——每一级的技术投资在后续级别中完全复用，不存在推翻重来的情况。L1 的 Incus 集群数据库在 L2 中继续作为实例管理层，L2 的 Kubernetes 控制平面在 L3 中扩展为联邦集群的枢纽。唯一需要关注的风险点是 CNI 切换（L1→L2）期间的网络连续性，建议通过维护窗口和回滚脚本双重保障。

6.3 关键风险与缓解

| 级别 | 主要风险 | 影响范围 | 缓解措施 | 备用方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 单节点故障导致全站不可用 | 可用性 | 定期快照备份至外部存储 | 快速重建脚本（<30 分钟恢复） |
| L1 | Incus 社区支持有限 | 长期维护 | 积极参与社区贡献，建立内部维护能力 | 保留 LXD 兼容层作为退路 |
| L2 | CNI 切换网络中断 | 服务连续性 | 维护窗口执行，新旧 CNI 并行运行 1–2 周期 | 保留旧 CNI 配置 7 天，一键回滚 |
| L2 | Ceph 运维复杂度高 | 存储可靠性 | Rook Operator 自动化运维 + 监控告警 | Longhorn 替代（简化运维，牺牲部分性能）[^Dim08-211^] |
| L2 | CubeSandbox 生态早期 | 运行时功能 | Kata Cloud HV 作为后备运行时 | 全面切换到 Kata，牺牲 <60ms 启动速度 |
| L3 | Web UI 开发消耗资源过大 | 工期延迟 | 优先核心功能（仪表盘/实例/控制台），采用敏捷迭代 | 引入开源 Dashboard 框架（如 KubeSphere）二次开发 |
| L3 | HA 脑裂风险 | 数据一致性 | Raft 仲裁 + STONITH 四层防护 [^Dim12-517^] | 降级为手动故障转移 |
| L3 | MSHV 生产就绪不确定 | Hyper-V 场景 | Phase 1–2 使用嵌套虚拟化（15% 开销可接受） | 持续使用嵌套虚拟化 |

风险矩阵的整体评估显示，L1→L2 的风险等级为”中”，主要集中在 CNI 切换和 Ceph 运维两个操作环节；L2→L3 的风险等级亦为”中”，主要源于 Web UI 和 HA 两大功能模块的开发复杂度。所有中等风险均有明确的技术缓解策略和备用方案，不会导致架构方向的根本性调整。

6.4 推荐起始点

综合投入产出比、技术风险和市场时机三个维度，建议绝大多数团队从 L1 基础版开始，而非 L0 或 L3。理由如下：

投入产出比最优。L1 仅需 2 个月和 2–5 人团队即可交付，产出为一套功能完整的容器/VM 虚拟化管理平台（对标 PVE 50% 功能）。L0 虽投入更低，但缺乏生产价值，仅适合个人实验。L3 的投入是 L1 的 6–10 倍（12 个月 / 15–30 人），但功能增量（RBAC、HA、备份）对早期团队并非刚需——L2 已覆盖 AI Agent 和云原生编排两大高价值场景。

技术验证价值。L1 阶段的核心目标不是”搭建环境”，而是验证团队对技术栈的掌控力。Incus 集群管理、Kata 运行时调优、containerd Shim 集成等环节均需在真实工作负载下验证。若团队在 L1 阶段发现技术栈不匹配（如 Incus 社区支持不足、Kata 在特定硬件上性能不达标），调整成本远低于 L2/L3 阶段。

渐进式扩展的灵活性。从 L1 升级到 L2 的工期仅 3–4 个月，且升级过程无需停机（CNI 切换除外）。团队可在 L1 上线后并行收集用户反馈，据此调整 L2 的功能优先级。若市场需求验证不及预期，团队可选择停留在 L1，避免 L2/L3 的沉没成本。

向前展望：完成 L1 部署的团队应在 2–4 周内完成核心工作负载的迁移验证，随即启动 L2 升级规划。L2 的 CubeSandbox 极速沙箱和 Kubernetes 编排能力将使平台从”传统虚拟化工具”跃升为”AI Agent 原生平台”，打开 AI 基础设施这一高速增长的市场空间。

Github. https://github.com/MottainaiCI/simplestreams-builder

CSDN博客. https://blog.csdn.net/gitblog_00161/article/details/150916282

博客园. https://www.cnblogs.com/rincloud/p/17336615.html

Support Tools. https://support.tools/kubevirt-vm-in-my-pod/

End Machine Learning Workflows with Kubeflow. https://kubezilla.io/cilium-service-mesh-unleash-sidecar-less-power/

博客园. http://cnblogs.com/Thenext/p/18835358

oneuptime.com. https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-02-configure-incus-storage-pools-ubuntu/view

Dev Genius. https://blog.devgenius.io/understanding-the-proxmox-architecture-from-esxi-to-proxmox-ve-8-4-0d41d300365a

Viprasol Tech. https://viprasol.com/blog/saas-api-versioning/

ricardof.dev. https://blog.ricardof.dev/sharing-mount-unprivileged-lxc-proxmox

sched.com. https://static.sched.com/hosted_files/kccncchina2018english/3a/KubeCon Shanghai China 2018 - Final.pdf

Bing. https://www.bing.com/ck/a?!=&fclid=2cf57ea8-6ab4-6318-0a54-6b526b5e62ba&hsh=4&ntb=1&p=2828c35afe28618ae1a9b8f3831d3846b6f862cb00a252da19c00c3b7a9d034fJmltdHM9MTc0ODMwNDAwMA&ptn=3&u=a1aHR0cHM6Ly9kZXYudG8vbWFnZXNod2FyYW5zZWthci9leHBsb3JpbmctdGhlLWNuY2YtbGFuZHNjYXBlLWEtY29tcHJlaGVuc2l2ZS1vdmVydmlldy1vZi1jbG91ZC1uYXRpdmUtdGVjaG5vbG9naWVzLTJlNmc&ver=2

CSDN博客. https://blog.csdn.net/weixin_26850469/article/details/157494684

Linux Containers. https://linuxcontainers.org/incus/docs/main/database/

Github. https://github.com/kubernetes-csi/external-snapshotter

AccuKnox. https://accuknox.com/solutions/microsegmentation

simplyblock. https://simplyblock.io/glossary/spdk-for-nvme-over-fabrics/

ubuntu.com. https://documentation.ubuntu.com/lxd/latest/reference/network_ovn/

arXiv.org. https://arxiv.org/html/2508.20962v2

Open vSwitch. http://www.openvswitch.org/support/slides/OVN-Vancouver.pdf

devleader.ca. https://www.devleader.ca/2026/06/04/api-versioning-in-aspnet-core-url-header-and-query-string-strategies

Nuface Blog. https://www.nuface.tw/building-a-proxmox-cluster-and-high-availability-ha-architecture/

cloud-pbs.com. https://cloud-pbs.com/resources/proxmox-backup-2026/